LineaAerea Safe Work Premium

Report completo commessa, dashboard, scenari, imprese esterne, permesso di lavoro e allegati

| Azienda | SafeCantieri S.r.l. | Commessa | COM-2026-041 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sito | Area logistica Nord - Ferrara | Committente | Logistica Emilia S.p.A. |
| Responsabile lavori | Paolo Moretti | Preposto | Andrea Fabbri |
| Data | 09/03/2026 | Tipo contesto | cantiere |

## Linea di riferimento

| Tensione | 20 kV | Gestore | Gestore rete locale |
| --- | --- | --- | --- |
| Altezza linea | 8,20 m | Distanza laterale | 6,80 m |
| Tensione verificata | Sì | Fuori tensione confermata | No |

## KPI e matrici

| Prob. \ Grav. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 1 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

| Scenario | Rilievo | Misure | Impresa | Permesso | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLE per installazione insegna | OK | Presente | N/A | Firmabile | In vicinanza con misure rafforzate |
| Autocarro ribaltabile in area scarico | OK | Presente | N/A | Firmabile | Non autorizzabile con procedura base |
| Potatura bordo recinzione | OK | Presente | N/A | Firmabile | Fuori DA9 con margine ridotto |

## Scenari operativi

| # | Scenario | Tipo | Distanza stimata | DV | DA9 | Esito | Azioni richieste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLE per installazione insegna | PLE / cestello | 1,80 m | 1,22 m | 3,50 m | In vicinanza con misure rafforzate | Conservare la documentazione dei provvedimenti attuati. |
| 2 | Autocarro ribaltabile in area scarico | Autocarro ribaltabile | 1,10 m | 1,22 m | 3,50 m | Non autorizzabile con procedura base | Ripianificare l’attività o attivare procedura specialistica.; Definire area dedicata o segregata per il mezzo. |
| 3 | Potatura bordo recinzione | Potatura / verde | 4,10 m | 1,22 m | 3,50 m | Fuori DA9 con margine ridotto | Aumentare il margine operativo e confermare il layout. |

## Misure prioritarie

- Sopralluogo preventivo

- Briefing pre-lavoro

- Segnaletica di pericolo elettrico

- Stop-work in caso di dubbio

- Segnalatore a terra dedicato

- Limitazione quota e traiettoria

- Briefing operatore in quota

- Delimitazione fisica / barriera area interdetta

- Limitatori / blocchi / finecorsa operativi

- Permesso di lavoro con prescrizioni

- Controllo continuo del preposto

- Divieto sollevamento cassone sotto linea

- Controllo area di scarico e altezza utile

- Spostamento area di lavoro

- Valutazione tecnica specifica

- Definizione direzione taglio

- Gestione ramaglie e utensili in quota

## Imprese esterne

| Impresa | Ruolo | Referente | Score conformità |
| --- | --- | --- | --- |
| Nolo Piattaforme Emilia | Noleggio PLE con operatore | Luca Serra | 100% |
| Verde Servizi Coop | Potatura e manutenzione verde | Sara Fini | 67% |

## Permesso di lavoro

## Allegato A3 – Permesso di lavoro in vicinanza di linee elettriche aeree

Permesso n. PTW-2026-041

Valido dalle 07:00 alle 18:30

| Commessa | COM-2026-041 | Sito | Area logistica Nord - Ferrara |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsabile lavori | Paolo Moretti | Preposto | Andrea Fabbri |
| Committente | Logistica Emilia S.p.A. | Referente sito | Giulia Neri |

### Scenari autorizzati / da integrare

| Scenario | Esito | Misure principali |
| --- | --- | --- |
| PLE per installazione insegna | In vicinanza con misure rafforzate | Sopralluogo preventivo; Briefing pre-lavoro; Segnaletica di pericolo elettrico; Stop-work in caso di dubbio |
| Autocarro ribaltabile in area scarico | Non autorizzabile con procedura base | Sopralluogo preventivo; Briefing pre-lavoro; Segnaletica di pericolo elettrico; Stop-work in caso di dubbio |
| Potatura bordo recinzione | Fuori DA9 con margine ridotto | Sopralluogo preventivo; Briefing pre-lavoro; Segnaletica di pericolo elettrico; Stop-work in caso di dubbio |

Condizioni di sospensione immediata
Sospendere immediatamente in caso di dubbio sulla distanza, spostamento barriera, mezzo diverso da quello autorizzato, vento forte, pioggia, scarsa visibilità o assenza del segnalatore.

| Firma responsabile lavori | Paolo Moretti |
| --- | --- |
| Firma preposto | Andrea Fabbri |
| Firma committente / referente | Giulia Neri |
| Firma operatori / caposquadra | Capisquadra di turno |

## Allegato A1 – Scheda censimento linea e scenario

SafeCantieri S.r.l. · COM-2026-041

Data: 09/03/2026

| Azienda | SafeCantieri S.r.l. | Sito | Area logistica Nord - Ferrara |
| --- | --- | --- | --- |
| Committente | Logistica Emilia S.p.A. | Gestore linea | Gestore rete locale |
| Tensione | 20 kV | Segnaletica | si |
| Altezza linea | 8,20 m | Distanza laterale | 6,80 m |

### Scenari censiti

| # | Scenario | Tipo | Orientamento | Tensione | Distanza stimata | DA9 | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLE per installazione insegna | PLE / cestello | sovrastante | 20 kV | 1,80 m | 3,50 m | In vicinanza con misure rafforzate |
| 2 | Autocarro ribaltabile in area scarico | Autocarro ribaltabile | sovrastante | 20 kV | 1,10 m | 3,50 m | Non autorizzabile con procedura base |
| 3 | Potatura bordo recinzione | Potatura / verde | laterale | 20 kV | 4,10 m | 3,50 m | Fuori DA9 con margine ridotto |

Note linea
Linea MT con campata sovrastante area di transito mezzi. Segnaletica presente al varco principale.

## Allegato A2 – Checklist sopralluogo preventivo

Sopralluogo per la commessa COM-2026-041

| Voce di controllo | Esito |
| --- | --- |
| Linea aerea individuata e fotografata | OK |
| Tensione nominale nota o richiesta al gestore | OK |
| DA9 applicabile definita | OK |
| Segnaletica verificata | OK |
| Percorsi mezzi e punti di stazionamento definiti | OK |
| Segnalatore previsto dove necessario | OK |
| Barriere / delimitazioni previste | OK |
| Permesso di lavoro predisposto | OK |

Osservazioni
Linea MT con campata sovrastante area di transito mezzi. Segnaletica presente al varco principale.

## Allegato A3 – Permesso di lavoro in vicinanza di linee elettriche aeree

Permesso n. PTW-2026-041

Valido dalle 07:00 alle 18:30

| Commessa | COM-2026-041 | Sito | Area logistica Nord - Ferrara |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsabile lavori | Paolo Moretti | Preposto | Andrea Fabbri |
| Committente | Logistica Emilia S.p.A. | Referente sito | Giulia Neri |

### Scenari autorizzati / da integrare

| Scenario | Esito | Misure principali |
| --- | --- | --- |
| PLE per installazione insegna | In vicinanza con misure rafforzate | Sopralluogo preventivo; Briefing pre-lavoro; Segnaletica di pericolo elettrico; Stop-work in caso di dubbio |
| Autocarro ribaltabile in area scarico | Non autorizzabile con procedura base | Sopralluogo preventivo; Briefing pre-lavoro; Segnaletica di pericolo elettrico; Stop-work in caso di dubbio |
| Potatura bordo recinzione | Fuori DA9 con margine ridotto | Sopralluogo preventivo; Briefing pre-lavoro; Segnaletica di pericolo elettrico; Stop-work in caso di dubbio |

Condizioni di sospensione immediata
Sospendere immediatamente in caso di dubbio sulla distanza, spostamento barriera, mezzo diverso da quello autorizzato, vento forte, pioggia, scarsa visibilità o assenza del segnalatore.

| Firma responsabile lavori | Paolo Moretti |
| --- | --- |
| Firma preposto | Andrea Fabbri |
| Firma committente / referente | Giulia Neri |
| Firma operatori / caposquadra | Capisquadra di turno |

## Allegato A4 – Verbale briefing e coordinamento

Briefing pre-lavoro e coordinamento operativo

Argomenti da trattare

- Descrizione attività e scenario/i autorizzati.

- Linea presente, tensione, limiti DV e DA9 applicabili.

- Quote massime, settore di manovra e ruolo del segnalatore.

- Condizioni di stop-work e gestione emergenza.

- Coordinamento con imprese esterne e referenti del sito.

Misure prioritarie emerse

- Conservare la documentazione dei provvedimenti attuati.

- Sopralluogo preventivo

- Briefing pre-lavoro

- Segnaletica di pericolo elettrico

- Stop-work in caso di dubbio

- Segnalatore a terra dedicato

- Limitazione quota e traiettoria

- Briefing operatore in quota

- Delimitazione fisica / barriera area interdetta

- Limitatori / blocchi / finecorsa operativi

- Permesso di lavoro con prescrizioni

- Controllo continuo del preposto

## Allegato A5 – Checklist giornaliera mezzi e attrezzature

Compilare per PLE, gru, autocarri, scale, trabattelli e altre attrezzature previste.

| Scenario | Segnalatore | Barriere | Limitatori | Area dedicata | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLE per installazione insegna | Sì | Sì | Sì | Sì | In vicinanza con misure rafforzate |
| Autocarro ribaltabile in area scarico | Sì | No | No | No | Non autorizzabile con procedura base |
| Potatura bordo recinzione | Sì | Sì | No | Sì | Fuori DA9 con margine ridotto |

## Allegato A6 – Registro imprese esterne e documenti

Controllo documentale delle imprese terze coinvolte.

| Impresa | Ruolo | Referente | DVR | POS | DUVRI | Formazione | Attrezzature | Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nolo Piattaforme Emilia | Noleggio PLE con operatore | Luca Serra | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 100% |
| Verde Servizi Coop | Potatura e manutenzione verde | Sara Fini | Sì | No | Sì | Sì | Sì | 67% |

## Allegato A7 – Piano emergenza sintetico

Contatto o sospetto contatto con linea elettrica aerea.

- STOP immediato di tutte le manovre.

- Divieto assoluto di avvicinarsi a mezzo, carico o linea.

- Se il mezzo è in contatto e non c’è incendio: restare a bordo.

- Allertare 112 e il gestore della linea.

- Isolare l’area fino a conferma di sicurezza elettrica.

Scenario più critico
PLE per installazione insegna – In vicinanza con misure rafforzate

## Allegato A8 – Verbale fine lavori

Chiusura attività, ripristino area e raccolta documenti.

| Controllo | Esito atteso |
| --- | --- |
| Mezzi e attrezzature rientrati in posizione sicura | OK |
| Barriere e segnaletica ripristinate / rimosse correttamente | OK |
| Nessun danno visibile a linea o sostegni | OK |
| Eventuali near miss registrati | Se presenti |
| Documentazione archiviata | OK |

## Allegato A9 – Stop-work / near miss

Registrazione eventi, sospensioni e azioni correttive.

Criteri di apertura
Dubbio sulla distanza, barriere spostate, mezzo non autorizzato, meteo avverso, tensione non certa, assenza segnalatore, quasi contatto o attivazione allarme.

Azioni correttive raccomandate

- Conservare la documentazione dei provvedimenti attuati.

- Sopralluogo preventivo

- Briefing pre-lavoro

- Segnaletica di pericolo elettrico

- Stop-work in caso di dubbio

- Segnalatore a terra dedicato

- Limitazione quota e traiettoria

- Briefing operatore in quota

- Delimitazione fisica / barriera area interdetta

- Limitatori / blocchi / finecorsa operativi

- Permesso di lavoro con prescrizioni

- Controllo continuo del preposto