# NIS2 Compliance Free - Report tecnico-operativo

Generato il 24/05/2026, 19:12:20 · Export Word lato client · Orientamento orizzontale · Versione 1.2.5

Nota professionale. Il report è uno strumento di supporto e deve essere verificato con documentazione reale, fonti normative aggiornate e competenze specialistiche.

## 1. Dati generali

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Organizzazione | Clinica Digitale Nord S.p.A. |
| Settore NIS2 prevalente | Sanità |
| Classificazione attesa | Soggetto essenziale |
| Paese / autorità prevalente | Italia / ACN e CSIRT Italia |
| Dipendenti | 420 |
| Fatturato annuo indicativo | 68.000.000 € |
| Legal entity / sedi | 1 legal entity, 3 sedi cliniche, 1 data center secondario, servizi cloud UE |
| Referente | Ing. Marco Rinaldi - CISO |
| Email | ciso@clinicadigitalenord.example |
| Servizi critici | Cartella clinica elettronica; portale prenotazioni; laboratorio analisi; telemedicina; gestione referti; identity provider; backup e disaster recovery; connettività verso fornitori diagnostici. |
| Note | Assessment demo per verifica operativa NIS2 2026. Sono inclusi controlli, rischi, fornitori, evidenze, incidenti simulati e piano remediation. Dati non reali. |

## 2. KPI principali

Elementi29

Compliance59%

Rischio massimoCritico

Criticità6

Azioni aperte4

Fornitori critici1

Evidenze da aggiornare2

Incidenti aperti0

## 3. Sintesi interpretativa

Stato valutazione: In remediation

Gap rilevanti da pianificare e chiudere con owner e scadenze. Il report deve essere verificato con documentazione reale, fonti normative applicabili e decisioni dell’organizzazione.

## 4. Maturity assessment

### Guida testuale alla selezione Maturity

| Livello | Quando selezionarlo |
| --- | --- |
| 0 - Assente | Presidio non definito, non implementato o non dimostrabile con evidenze attendibili. |
| 1 - Iniziale | Presidio informale, reattivo, non standardizzato e dipendente da singole persone. |
| 2 - Parziale | Presidio presente ma incompleto, applicato solo ad alcune aree o con evidenze deboli. |
| 3 - Gestito | Processo formalizzato, assegnato a owner, monitorato e supportato da evidenze periodiche. |
| 4 - Maturo/auditabile | Processo misurato, riesaminato, migliorato, integrato nella governance e dimostrabile in audit. |

| Area | Maturity selezionata | Copertura stimata |
| --- | --- | --- |
| Governance e responsabilità | 3 · Gestito — formalizzato, assegnato e monitorato | 75% |
| Risk assessment e asset mapping | 3 · Gestito — formalizzato, assegnato e monitorato | 75% |
| Gestione incidenti e notifiche | 2 · Parziale — incompleto, non esteso o con evidenze deboli | 50% |
| Business continuity e DR | 2 · Parziale — incompleto, non esteso o con evidenze deboli | 50% |
| Supply-chain security | 2 · Parziale — incompleto, non esteso o con evidenze deboli | 50% |
| IAM, MFA e privilegi | 3 · Gestito — formalizzato, assegnato e monitorato | 75% |
| Vulnerability e patch management | 2 · Parziale — incompleto, non esteso o con evidenze deboli | 50% |
| Logging e monitoraggio | 3 · Gestito — formalizzato, assegnato e monitorato | 75% |
| Formazione e awareness | 2 · Parziale — incompleto, non esteso o con evidenze deboli | 50% |
| Cifratura, backup e sicurezza dati | 3 · Gestito — formalizzato, assegnato e monitorato | 75% |
| Evidenze e audit trail | 2 · Parziale — incompleto, non esteso o con evidenze deboli | 50% |
| Coordinamento privacy / GDPR | 3 · Gestito — formalizzato, assegnato e monitorato | 75% |

## 5. Control library

| Area | Controllo | Owner | Stato | Maturity | Priorità | Evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Governance | Nomina ruoli cyber, responsabilità direzione e reporting trimestrale al CdA | Direzione / CISO | In corso | 3 · Gestito — formalizzato, assegnato e monitorato | Alta | RACI approvata, verbale CdA, dashboard KPI, procedura escalation. |
| Risk management | Risk assessment servizi sanitari e asset critici con trattamento rischio residuo | Risk Manager | Parziale | 2 · Parziale — incompleto, non esteso o con evidenze deboli | Alta | Metodologia, risk register, criteri P/I, piano remediation. |
| Asset e servizi | Inventario asset, mappe applicative, dipendenze cloud e data flow sanitari | IT Operations | In corso | 3 · Gestito — formalizzato, assegnato e monitorato | Alta | CMDB, schema servizi, inventario asset, diagrammi integrazioni. |
| Incident response | Playbook incidenti, timeline 24h/72h/finale e registro decisioni | SOC / CISO | Parziale | 2 · Parziale — incompleto, non esteso o con evidenze deboli | Critica | IRP v1.4, registro eventi, simulazione ransomware non ancora ripetuta. |
| Business continuity | BCP/DRP per cartella clinica e refertazione con test restore periodici | BC Manager | Parziale | 2 · Parziale — incompleto, non esteso o con evidenze deboli | Critica | DRP, report test restore parziale, RTO/RPO da aggiornare. |
| Supply chain | Vendor risk su cloud, diagnostica, MSP e connettività con clausole cyber | Procurement / Legal | Parziale | 2 · Parziale — incompleto, non esteso o con evidenze deboli | Alta | Registro fornitori, questionari inviati, contratti in revisione. |
| IAM | MFA per account privilegiati, review trimestrale e procedura JML | Identity Manager | Conforme | 3 · Gestito — formalizzato, assegnato e monitorato | Alta | Report MFA, review utenze Q1, policy accessi. |
| Vulnerability management | Scansioni mensili, patch SLA per criticità e registro eccezioni | Security Operations | In corso | 2 · Parziale — incompleto, non esteso o con evidenze deboli | Alta | Report vulnerability, piano patch, eccezioni legacy medical device. |
| Monitoring | SIEM con logging sistemi critici e alert su anomalie di accesso | SOC | In corso | 3 · Gestito — formalizzato, assegnato e monitorato | Alta | Dashboard SIEM, regole alert, retention 180 giorni. |
| Data protection | Cifratura dati sanitari, backup immutabili e test restore documentati | IT Security | In corso | 3 · Gestito — formalizzato, assegnato e monitorato | Alta | Configurazioni cifratura, backup immutabili, test restore trimestrali. |
| Training | Awareness utenti, formazione direzione e simulazioni phishing | HR / CISO | Parziale | 2 · Parziale — incompleto, non esteso o con evidenze deboli | Media | Piano formativo, completamento 74%, simulazione phishing pianificata. |
| Evidence & audit | Evidence vault con scadenze, versioning e tracciabilità revisioni | Compliance | Parziale | 2 · Parziale — incompleto, non esteso o con evidenze deboli | Alta | Archivio documentale, registro evidenze da completare. |

## 6. Risk register

| Servizio | Scenario | Asset | P | I | Score | Classe | Owner | Stato | Misura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartella clinica elettronica | Indisponibilità per ransomware su cluster applicativo | Cluster EHR, storage primario | 4 | 5 | 20 | Critico | CISO | In mitigazione | Segmentazione, backup immutabili, esercitazione restore completa e playbook ransomware. |
| Portale prenotazioni | DDoS con degrado servizio e impatto su utenti | WAF/CDN, connettività internet | 3 | 3 | 9 | Medio | IT Operations | Aperto | Contratto anti-DDoS, runbook escalation provider e monitoraggio disponibilità. |
| Laboratorio analisi | Interruzione integrazione fornitore diagnostico | API laboratorio, VPN fornitore | 3 | 4 | 12 | Alto | Responsabile laboratorio | Aperto | SLA aggiornato, piano manual fallback, test continuità semestrale. |
| Identity provider | Compromissione account amministrativo | IdP, tenant cloud | 2 | 5 | 10 | Alto | Identity Manager | In mitigazione | PAM, MFA phishing resistant, alert impossibile travel, review privilegi. |

## 7. Supply-chain risk

| Fornitore | Servizio | Criticità | Accesso | Stato | Classe | Scadenza | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EuroCloud Health Hosting | Hosting EHR e backup cloud UE | 5 | Integrazione servizio essenziale | In remediation | Critico | 23/06/2026 | Richiesta evidenza ISO 27001, SOC report, subfornitori e test restore. |
| DiagnoLab Systems | Integrazione referti laboratorio | 4 | Dati critici | Questionario inviato | Medio | 13/06/2026 | Da verificare encryption API, logging e business continuity. |
| MSSP Sentinel Care | Monitoraggio SOC e SIEM | 4 | Accesso amministrativo | Conforme | Medio | 20/11/2026 | Contratto aggiornato, SLA 24/7, report mensile. |

## 8. Evidence vault

| Titolo | Tipo | Controllo | Owner | Data | Stato | Freshness | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Policy sicurezza informazioni v3 | Policy | Governance | Compliance | 05/03/2026 | Approvata | Aggiornata | Approvata da Direzione, repository documentale DOC-SEC-001. |
| Incident Response Plan v1.4 | Procedura | Incident response | CISO | 09/04/2025 | Da aggiornare | Da aggiornare | Aggiornare contatti escalation e criteri incidente significativo. |
| Report test restore backup EHR | Report tecnico | Business continuity | IT Operations | 19/04/2026 | Presente | Aggiornata | Restore applicativo completato, test end-to-end da pianificare. |
| Questionario cyber EuroCloud | Registro | Supply chain | Procurement | N/D | Mancante | Critica | In attesa di compilazione fornitore. |

## 9. Incident desk

| Evento | Servizio | Severità | Rilevazione | Stato | Notifica | Impatto | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tentativo phishing su amministratori | Identity provider | Alta | 20/05/2026, 19:12:00 | Post-incident review | Non significativo | Nessuna compromissione confermata; reset credenziali e hunting completato. | Aggiornare playbook e rafforzare MFA phishing resistant. |
| Degrado portale prenotazioni | Portale prenotazioni | Media | 23/05/2026, 19:12:00 | Risolto | Da valutare | Intermittenza 42 minuti, nessun dato compromesso. | Analisi con provider connettività. |

## 10. Piano azioni e remediation

| Azione | Area | Priorità | Owner | Scadenza | Stato | Scaduta | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eseguire esercitazione ransomware end-to-end | Incident response | Critica | CISO / SOC | 18/06/2026 | In corso | No | Coinvolgere direzione, IT, legale, comunicazione e fornitore cloud. |
| Aggiornare criteri significatività incidente e timeline notifiche | Incident response | Alta | Compliance | 07/06/2026 | Da avviare | No | Allineare procedura, registro incidenti e template comunicazioni. |
| Completare vendor risk assessment EuroCloud | Supply chain | Critica | Procurement / CISO | 03/06/2026 | In corso | No | Richiedere SOC report, test DR, subfornitori e data residency. |
| Aggiornare Incident Response Plan | Evidence & audit | Alta | CISO | 19/05/2026 | Da avviare | Sì | Azione scaduta volutamente nella demo per mostrare KPI. |

## 11. Matrici

Le matrici esportate sono impostate a larghezza pagina, con bordi neri e celle colorate in base al livello di rischio o allo stato di conformità.

### Matrice probabilità × impatto

| Impatto ↓ / Probabilità → | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impatto 5 | Medio Score 5 Scenari: 0 | Alto Score 10 Scenari: 1 | Critico Score 15 Scenari: 0 | Critico Score 20 Scenari: 1 | Critico Score 25 Scenari: 0 |
| Impatto 4 | Basso Score 4 Scenari: 0 | Medio Score 8 Scenari: 0 | Alto Score 12 Scenari: 1 | Critico Score 16 Scenari: 0 | Critico Score 20 Scenari: 0 |
| Impatto 3 | Basso Score 3 Scenari: 0 | Medio Score 6 Scenari: 0 | Medio Score 9 Scenari: 1 | Alto Score 12 Scenari: 0 | Critico Score 15 Scenari: 0 |
| Impatto 2 | Basso Score 2 Scenari: 0 | Basso Score 4 Scenari: 0 | Medio Score 6 Scenari: 0 | Medio Score 8 Scenari: 0 | Alto Score 10 Scenari: 0 |
| Impatto 1 | Basso Score 1 Scenari: 0 | Basso Score 2 Scenari: 0 | Basso Score 3 Scenari: 0 | Basso Score 4 Scenari: 0 | Medio Score 5 Scenari: 0 |

### Matrice stato conformità per area

| Area | Non avviato | Parziale | In corso | Conforme | Non conforme | Non applicabile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asset e servizi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Business continuity | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data protection | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Evidence & audit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Governance | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Incident response | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monitoring | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Risk management | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supply chain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Training | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vulnerability management | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

## 12. Grafici

### Compliance per area

### Distribuzione stato controlli

### Rischi per classe

### Azioni e fornitori critici

## 13. Raccomandazioni operative

- Consolidare i controlli parziali, chiudere le non conformità e associare evidenze aggiornate a ogni requisito rilevante.

- Trattare prioritariamente i rischi critici con owner, budget, scadenza e verifica di efficacia.

- Rivalutare fornitori critici, contratti, SLA, subfornitori, data residency, exit strategy e prove di continuità.

- Aggiornare evidenze mancanti, scadute o obsolete e collegarle ai controlli pertinenti.

- Eseguire riesame degli incidenti rilevanti e verificare la coerenza della timeline decisionale e documentale.

- Riprogrammare o chiudere le azioni scadute, motivando eventuali rinvii e rischi residui.

## 14. Riferimenti metodologici inseriti nello strumento

- Direttiva (UE) 2022/2555 - NIS2.

- D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138 - recepimento italiano della disciplina NIS.

- Portale NIS dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e indicazioni operative ACN/CSIRT Italia.

- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2690 per specifiche categorie di soggetti digitali.

- ENISA Technical Implementation Guidance 2025.

- Mapping operativo con logiche ISO/IEC 27001, NIST CSF, CIS Controls e buone pratiche GRC, ove applicabili.

## 15. Disclaimer finale

NIS2 Compliance Free è uno strumento di supporto tecnico-operativo. Non sostituisce valutazione professionale, sopralluogo, misure strumentali, giudizio tecnico, verifica documentale, consulenza legale, audit specialistico o obblighi di legge. I risultati dipendono dai dati inseriti dall’utente. Prima dell’uso professionale, verificare coerenza normativa e tecnica, recepimento nazionale, determinazioni dell’autorità competente, evidenze effettive e decisioni dell’organizzazione.